Requirement Updates

### Contratto: Smart Studio

Nr.	Descrizione	Data	Tempo (h)
1	Chiudere il menu quando clicco sullo schermo fuori dall’area del menu		0.1
2	Aggiungere nella visualizzazione dei tag offline anche i tag dispersi e i tag spenti	20/03/2019	0.3
3	Aggiungere nella tabella tag l’icona grigia per i tag che sono offline/spenti/dispersi e l’icona verde per i tag online	24/03/2019	0.3
4	Fare apparire l’icona dei tag offline anche quando un tag e’ disperso/spento(timestamp > limite)	25/02/2019	0.2
	AGGIORNAMENTO REQUISITI FASE 2
1	Implementazione della segnalazione dei tag fuori da qualsiasi location outdoor inserendoli nella lista dei tag in allarme insieme a tutti gli altri tag che hanno almeno un allarme attivo. I tag fuori da ogni location avranno un’icona identificativa diversa dalle altre icone di allarme. I tag fuori location non saranno tracciati sulla mappa, e non sarà presente nessun avviso speciale, solo visualizzazione nella tabella allarmi.	26/02/2019	2
2	Implementazione del click su un tag fuori da qualsiasi location nella tabella dei tag in allarme, con popup di finestra contenente google map che ne indica la posizione al momento dell’apertura della finestra e con uno zoom di default registrato nella tabella rtls.	26/02/2019	2
3	Implementazione della visualizzazione delle opzioni griglia on/off, anchors on/off, fullscreen on/off, cameras on/off in una finestra popup. / Implementazione di una nuova voce nel menu delle location indoor che permetta di aprire la finestra popup sopra menzionata. / Implementazione del salvataggio delle opzioni menzionate sul una nuova tabella nel database legata ad ogni singolo utente.	26/02/2019	3
4	Implementazione dell’aggiornamento in tempo reale della pagina home, in modo da permettere il cambiamento dell’icona della location in un icona con allarme, e la visualizzazione alternata(ogni secondo) degli allarmi presenti nella location(solo tag, solo ancora) se ce ne sono più di uno, con icone diverse per ognuno dei tre stati.	26/02/2019	8
5	Implementazione dello zoom sulla location in allarme, o sulle locations in allarme se più di una, con uno zoom predefinito sulla singola location in allarme, se solo una, oppure zoomare in modo da comprendere nella schermata tutte le locations in allarme, se più di una.	26/02/2019	5
6	Inserimento di un nuovo livello di utente salvato sul database, che da la possibilità di creare, modificare e cancellare utenti generici e non superuser. / Implementazione della gestione degli utenti generici da parte dell’utente medio con tutte le operazioni CRUD da interfaccia grafica, cioè inserimento di un nuovo utente, cancellazione di un utente già esistente, aggiornamento dati di un utente già esistente, visualizzazione di tutti gli utenti. Gli utenti inseriti avranno un account identificato da un username, una descrizione, una password ed un ruolo. Ad inserimento di un nuovo utente, ad esso verrà assegnata una password di default.	26/02/2019	6
7	Implementazione delle operazioni CRUD da interfaccia grafica, da parte del superuser sul utente medio, cioè visualizzazione in forma tabellare di tutti gli utenti con la possibilità di inserimento, cancellazione e aggiornamento di un utente. Gli utenti inseriti avranno un account identificato da un username, una descrizione, una password ed un ruolo. Ad inserimento di un nuovo utente, ad esso verrà assegnata una password di default.	26/02/2019	6
8	Implementazione della imposizione del utente di cambiare la sua password di default con una a scelta che verrà salvata sul database in chiave criptata in modo che nessuno possa risalirci. Questa operazione dovrà essere effettuata solo al primo login e vale sia per utenti medi che per utenti generici. Inserimento di un nuovo campo sul database che identifica se la password è stata cambiata o meno.	26/02/2019	2
9	Implementazione della visualizzazione degli allarmi in forma tabellare. Le informazioni mostrate saranno le stesse che vengono mostrate attualmente da un allarme attivo (nomeTag, nomeAllarme, descrizione allarme). Implementazione del click su un allarme presente nella tabella con redirect nella location dove è presente il tag in allarme.	26/02/2019	4
10	Implementazione della funzionalità di ordinamento per colonna di tutte le tabelle, quindi clickando sul header di una colonna tutta la tabella dovrà essere ordinata in funzione di quella colonna.	26/02/2019	4
11	Implementazione delle operazioni CRUD da interfaccia grafica per quanto riguarda la tabella zone, quindi visualizzazione di tutte le zone, modifica dei campi delle zone, inserimento di una nuova zona, cancellazione di una zona.	26/02/2019	6
12	Implementazione dell’inserimento, cancellazione e modifica delle zone dalla modalità disegna tracciando dei rettangoli sul canvas. Le zone avranno un colore di default con una trasparenza impostata nella tabella rtls e visualizzate anche fuori dalla modalità disegna.	26/02/2019	14
13	Implementare la possibilità di attivare/disattivare l’audio inserendo una nuova opzione tra i pulsanti ancore on/off, camera on/off etc. con salvataggio sul database della configurazione scelta.	26/02/2019	4
14	Implementazione di un nuovo ruolo utente che ha il compito di indicare in quale location si devono trovare i tag inserendo dei dati in una nuova tabella o in una tabella già esistente(da decidere). In outdoor un tag e fuori location se è fuori dal raggio della location assegnata mentre indoor è fuori dalla location assegnata se non è agganciato a nessuna ancora di quella location(quando un tag va fuori da tutte le ancore rimane cmq sempre agganciato all’ultima ancora che ha sentito quindi in teoria non lascia mai la location. Problema a livello hadware!!!)	26/02/2019	8
15	Implementazione delle operazioni CRUD da interfaccia grafica, per la gestione di dove si possono trovare gli utenti, quindi assegnazione di una location ad un tag che non ne ha una, assegnazione di una nuova location ad un tag che ne ha già una, cancellazione della location assegnata in precedenza, visualizzazione delle locations nelle quali il tag si può trovare.	26/02/2019	8
16	Implementazione della notifica come allarme di un tag che non si trova nella location prestabilità ed inserimento nella lista dei tag in allarme con una icona personalizzata. / Implementazione del click sull’icona identificativa del tag fuori location nella tabella degli allarmi attivi con popup di una finestra contenente maps che mi fa vedere dove è il tag con uno zoom prestabilito nella tabella rtls, se il tag è outdoor, se il tag si trova in una locazione indoor invece si aprirà un popup con la mappa del piano e la visualizzazione del tag come per la ricerca.	26/02/2019	6